МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СРЕДНЕТЫМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ СРЕДНЕТЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 16.03.2017 п. Молодежный |  | № 17 |
| --- | --- | --- |

О подготовке жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы и жилищного фонда Среднетымского сельского поселения к работе в осеннее – зимний период 2017 – 2018 годов

Во исполнение Распоряжения Губернатора Томской области от 01.03.2017 № 64 – р «О подготовке хозяйственного комплекса Томской области к работе в осеннее – зимний период 2017 – 2018 годов»и Распоряжения Администрации каргасокского района от 15.03.2017 № 100 «О подготовке жилищно – коммунального комплекса и объектов социальной сферы на территории Каргасокского района к работе в осеннее – зимний период 2017 -2018 годов», в целях устойчивой работы объектов жизнеобеспечения и объектов социальной сферы на территории муниципального образования «Среднетымское сельское поселение» в осеннее – зимний период 2017 – 2018 годов:

- Утвердить состав межведомственной комиссии по подготовке жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы и жилищного фонда к  работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов, согласно  приложению 1;

- Утвердить план мероприятий по подготовке МУП «ЖКХ Молодежный» к работе в осеннее – зимний период 2017 – 2018 годов, согласно приложению № 2;

- Завершить подготовку и провести оценку готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов  с учётом следующих сроков:

- завершение подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период до 01.09.2017г.;

- оформление паспортов готовности к сезонной эксплуатации жилищного фонда, паспортов готовности жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период до 15.09.2017г.

5. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Среднетымского сельского поселения от 10.02.2016 года № 5а «О подготовке жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы и жилищного фонда Среднетымского   сельского   поселения к   работе  в  осенне-зимний   период  2016-2017 годов»

6.   Назначить ответственной за подготовку и своевременное предоставление отчетов по форме № 1 ЖКХ  (зима) срочная специалиста 1 категории Зарубину О.В.

7.   Контроль  за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

| Глава Среднетымского сельского поселения |  | Т.А.Яковенко |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

к распоряжению Администрации

Среднетымского сельского поселения

от 16.03.2017 № 17

СОСТАВ КОМИССИИ

по руководству и контролю над ходом выполнения планов мероприятий

по подготовке к осенне-зимнему периоду 2017-2018гг.

Председатель комиссии: Яковенко  Т.А, Глава сельского поселения

Секретарь комиссии:  Васеева Л.М., ведущий специалист

Члены комиссии:

Винников С.Н., ст. водитель пожарной службы (по согласованию)

Казмерчук Е.А., директор МКОУ Среднетымской СОШ (по согласованию)

Новиков А.А.., директор МУП «ЖКХ Молодежный»

Цибулевич Ж.Н., заведующая МБДОУ Среднетымским садом № 9 (по согласованию)

Горбунов Р.В., государственный инспектор Томского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору  (по согласованию).

Приложение 2

к распоряжению Администрации

Среднетымского сельского поселения

от 16.03.2017 года № 17

Утверждаю: директор

МУП "ЖКХ Молодежный"

Новиков А.А.________________

"15" января 2017 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

МУП "ЖКХ Молодежный"

| № п/п | Наименования мероприятия | Источники финансирования | Объем планируемого финансирования тыс. руб. | ответственный | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДЭС Молодежный |  |
|  | Текущий осмотр подстанций и заливка трансформаторного масла; | Средства предприятия | 5 | Мастер Говорунцева Е.А. | июль |
|  | Капитальный ремонт дизельгенератора ДЭУ-200 | Бюджетные средства | 250 | Мастер Говорунцева Е.А.. | июль |
|  | ДЭС Напас |  |
| 2 | 1.Текущий осмотр подстанций и заливка трансформаторного масла; | Средства предприятия | 5 | мастер Гречушкин С.И. | июль |
|  | 2. Реконструкция электролиний (ВЛ 06 КВТ, ВЛ 04 КВТ, ВЛ-0,10 КВТ) | Бюджетные средства | 350 | мастер Гречушкин С.И. | Июнь-август |
|  | 3. Капитальный ремонт дизельгенератора ЯМЗ 236 М2 | Бюджетные средства | 150 | мастер Гречушкин С.И. | июнь |
|  | 4. Установка дизеля 2 шт | Средства предприятия | 25 | мастер Гречушкин С.И. | апрель |
| 3 | Центральная котельная |  |
|  | 1. Ремонт здания: побелка, покраска, ремонт насосов, проверка задвижек | Средства предприятия | 20 | Старший Говорунцев Ю.Н. | июль |
|  | 2. Осмотр теплотрассы: утепление | Средства предприятия | 10 | Старший Говорунцев Ю.Н. | июль |
|  | 3. Устройство бытовки для машинистов | Средства предприятия | 100 | Старший Говорунцев Ю.Н. | август |
|  | 4. Уборка прилегающей территории | Средства предприятия | 0 | Машинисты котельной | 21-30 май |
|  | 5. Приобретение Дымососа Д-3,5м | Бюджетные средства | 60 | Директор Новиков А.А. | август |
| 4 | Школьная котельная |  |
|  | 1. Ремонт здания: побелка, покраска, ремонт насосов, проверка задвижек | Средства предприятия | 20 | старший Рудаков Н.Г. | июль |
|  | 2. Осмотр теплотрассы: утепление | Средства предприятия | 10 | старший Рудаков Н.Г. | июль |
|  | 3. Приобретение насосного оборудования (2 шт) | Бюджетные средства | 100 | Директор Новиков А.А. | август |
|  | 4. Приобретение котла (КВР 0,25) | Бюджетные средства | 250 | Директор Новиков А.А. | август |
|  | 5. Приобретение Дымососа Д-3,5м | Бюджетные средства | 60 | Директор Новиков А.А. | август |
|  | 6. Уборка прилегающей территории | Средства предприятия | 0 | Машинисты котельной | 21-30 май |
| 5 | Водонапорная башня |
|  | 1.Проверка кранов, техосмотр глубинного насоса, кабеля | Средства предприятия | 10 | Барышева И.А. рабочий по обслуживанию водонапорной башни | август |
|  | 2. Приобретение глубинного насоса | Бюджетные средства | 210 | Новиков А.А. | август |
| 6 | Закупка дров на отопительный сезон | Средства предприятия | 2500 | Новиков А.А. | До 31 июля |
| 7 | Закупка дизельного топлива | Бюджетные средства | 16 000 | Новиков А.А. | До 30 марта |