# МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СРЕДНЕТЫМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИЯ СРЕДНЕТЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.05.2014                                                                                                                                 № 27

п. Молодежный

О подготовке жилищно-коммунального

хозяйства, объектов социальной сферы

и жилищного фонда Среднетымского

сельского   поселения к   работе   в

осенне-зимний      период 2014-2015 годов

В целях своевременной  и качественной подготовки жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы и жилищного фонда Среднетымского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов,

- Утвердить план мероприятий по подготовке объектов МУП «ЖКХ Молодежный» к работе в осеннее - зимний период 2014-2015гг. Приложение № 1.

- Утвердить состав межведомственной комиссии по подготовке жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы и жилищного фонда к  работе в осенне-зимний период 2014-2015гг. Приложение № 2.

- Назначить ответственной за подготовку и своевременное предоставление отчетов по форме № 1 (зима) срочная специалиста 1 категории Зарубину О.В.

- Контроль  за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о Глава Среднетымского сельского поселения                              А.С. Губа

Исп. А.А. Новиков

8(38253)44-143

Приложение № 1

к распоряжению Главы

Среднетымского сельского поселения

от 12.05.2014 № 27

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке МУП «ЖКХ Молодежный» к работе в зимний период 2014-2015гг.

энергоснабжение/теплоснабжение

| №п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДЭС Молодежный: 1.Текущий ремонт здания (побелка, покраска); 2.Технический осмотр подстанций и заливка трансформаторного масла; 3.Текущий ремонт щитовой ДЭС; 4.Текущий ремонт диз/генераторов ЭДА 200,1; XRL-405 5.Замена подставных опор. | Июнь-август | Новиков А.А. |
| 2 | ДЭС с. Напас: 1. Технический осмотр подстанций и заливка трансформаторного масла. 2. Реконструкция электролинии 1500м | июнь-август | Новиков А.А. |
| 3 | Водонапорная башня: 1.Проверка кранов, техосмотр глубинного насоса, кабеля | июнь-июль | Обслуживающий персонал |
| 4 | Центральная котельная: 1.Текущий ремонт здания: побелка, покраска. 2. Поверка задвижек, насосов, обмуровка котлов 3. Проверка теплотрассы и утеплителя. 4. Установка двух котлов | июнь-август | Обслуживающий персонал |
| 5 | Котельная ДЭС: 1.Текущий ремонт здания: побелка, покраска. 2. Установка котла, ремонт насосов. 3. Проверка теплотрассы и утеплителя. | май-июнь | Обслуживающий персонал |
| 6 | Школьная котельная: 1.Текущий ремонт здания: побелка, покраска. 2. Установка дымососов. 3. Установка резервного источника питания. | Июнь-август | Обслуживающий персонал |
| 7 | с. Напас: 1.Заготовка дров, завоз угля на отопительный сезон 2014-2015гг. п. Молодежный 1.Заготовка дров, завоз угля на отопительный сезон 2014-2015г. | до 1 августа до 1 августа | Новиков А.А. ИП Гречушкина ИП Овчинников |

Приложение № 2

к распоряжению Главы

Среднетымского сельского поселения

от 12.05.2014 № 27

СОСТАВ КОМИССИИ

по руководству и контролю над ходом выполнения планов мероприятий

по подготовке к осенне-зимнему периоду 2014-2015гг.

Председатель комиссии Яковенко  Т.А, Глава сельского поселения

Секретарь комиссии Губа А.С., управляющий делами

Члены комиссии:

Винников С.Н., ст. водитель пожарной службы (по согласованию)

Казмерчук Е.А., директор МКОУ Среднетымской СОШ (по согласованию)

Новиков А.А.., директор МУП «ЖКХ Молодежный»

Цибулевич Ж.Н., заведующая МБДОУ Среднетымским садом № 9 (по согласованию)

Луговской А. Н.,  заместитель начальник Томского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками, сетями и котлонадзору  (по согласованию).