# МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СРЕДНЕТЫМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИЯ СРЕДНЕТЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.02.2016                                                                                                                                 № 5а

п. Молодежный

О подготовке жилищно-коммунального

хозяйства, объектов социальной сферы

и жилищного фонда Среднетымского

сельского   поселения к   работе   в

осенне-зимний   период  2016-2017 годов

В целях своевременной  и качественной подготовки жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы и жилищного фонда Среднетымского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов,

- Утвердить план мероприятий по подготовке объектов МУП «ЖКХ Молодежный» к работе в осеннее - зимний период 2016-2017гг. Приложение № 1.

- Утвердить состав межведомственной комиссии по подготовке жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы и жилищного фонда к  работе в осенне-зимний период 2016-2017гг. Приложение № 2.

- Назначить Новикова А.А., директора МУП «ЖКХ Молодежный» ответственным  за подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2016-2017 годов.

- Завершить подготовку и провести оценку готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов  с учётом следующих сроков:

- завершение подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период до 01.09.2016г.;

- оформление паспортов готовности к сезонной эксплуатации жилищного фонда, паспортов готовности жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период до 01.10.2016г.

- оформление паспортов и актов готовности объектов социальной сферы до 01.10.2016г.

- Назначить ответственной за подготовку и своевременное предоставление отчетов по форме № 1 (зима) срочная специалиста 1 категории Зарубину О.В.

- Контроль  за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Среднетымского сельского поселения                              Т.А. Яковенко

Исп. А.А. Новиков

8(38253)44-143

Приложение № 1

к распоряжению Администрации

Среднетымского сельского поселения

от 10.02.2016 № 5а

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке МУП «ЖКХ Молодежный» к работе в зимний период 2016-2017 годы

энергоснабжение/теплоснабжение

| №п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДЭС Молодежный: Текущий осмотр подстанций и заливка трансформерного масла; Капитальный ремонт диз/генератора ЭДА – 200.1. Замена поршневой, замена головок | Июнь-сентябрь | Новиков А.А., директор МУП «ЖКХ Молодежный» |
| 2 | ДЭС с. Напас: Технический осмотр подстанций и заливка трансформаторного масла: Реконструкция электролинии 0,4 км. Доставка бетонных приставок Каргасок-Напас. Ремонт дизель/генератора ДЭУ-75 Доставка Каргасок – Напас, установка и реконструкция двигателя ДЭУ – 100 Постройка помещения для дизель/генератора | Июнь-сентябрь | Новиков А.А. директор МУП «ЖКХ Молодежный» |
| 3 | Водонапорная башня: 1. Проверка кранов, техосмотр глубинного насоса, кабеля. 2. ремонт печи 3. побелка и покраска 4. обваловка здания 5. Установка ограждения вокруг здания | Июнь-июль | Обслуживающий персонал |
| 4 | Центральная котельная: 1.Текущий ремонт здания: побелка, покраска. 2. Ремонт водяных насосов, дымососов 3. Ремонт и замена задвижек. 4. Осмотр и утепление теплотрассы. 5. Ремонт котла КВ – 0,63 6. Закупка и дрставка угля на отопительный сезон | Июнь-август | Обслуживающий персонал |
| 5 | Школьная котельная: 1. Ремонт насоса, проверка задвижек; 2. Замена насоса 3. Проверка задвижек 4.Проверка труб и их утепление 5. Ремонт котла КВ 0,25 6. Доставка Каргасок-Напас, установка, реконструкция котла КВ 0,25 | Июнь-август | Обслуживающий персонал |
| 7 | Закупка и доставка угля на отопительный сезон | до 31 августа | Новиков А.А. директор МУП «ЖКХ Молодежный» |

Приложение № 2

к распоряжению Администрации

Среднетымского сельского поселения

от 10.02.2016 № 5а

СОСТАВ КОМИССИИ

по руководству и контролю над ходом выполнения планов мероприятий

по подготовке к осенне-зимнему периоду 2015-2016гг.

Председатель комиссии Яковенко  Т.А, Глава сельского поселения

Секретарь комиссии Васеева Л.М., ведущий специалист

Члены комиссии:

Винников С.Н., ст. водитель пожарной службы (по согласованию)

Казмерчук Е.А., директор МКОУ Среднетымской СОШ (по согласованию)

Новиков А.А.., директор МУП «ЖКХ Молодежный»

Цибулевич Ж.Н., заведующая МБДОУ Среднетымским садом № 9 (по согласованию)

Туркин  А. Е.,   начальник Томского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору  (по согласованию).